**Viernes 4 de Abril del 2014**

* Pantalla principal de lista de la compra 🡪 Interfaz manual, voz, código de barras
* Crear lista de la compra manualmente, voz y código de barras
* Guardar las listas en la base de datos local
* Primeros pasos de conexión con el servidor 🡪Login, productos despensa

**Viernes 11 de Abril del 2014**

* Pantalla principal de recetario
* Top ten
* Compartir
* Terminar conexión con el servidor🡪Compartir lista, compartir despensa.

**Viernes 18 de Abril del 2014**

* Favoritos
* Buscador(categoría, nacionalidad, especiales, etc)
* Pantalla principal de estadísticas
* Estadísticas por períodos de tiempo
* Primeros pasos para guardar productos en la despensa por OCR

**Viernes 25 de Abril del 2014**

* Terminar implementación de despensa con OCR
* Perfil de usuario🡪añadir foto
* Mejora de la parte gráfica de la aplicación
* Mejora de alguna funcionalidad de la aplicación